KLASA:	363-01/25-01/17

URBROJ: 2176-4-01-25-1

Novska, 25. lipanj 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23), Gradsko vijeće Grada Novske na 1. sjednici održanoj 25. lipnja 2025. godine usvojilo je

Izvješće o realizaciji

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23) Gradsko vijeće Grada Novske na 24. sjednici održanoj 29. studenog 2023. godine usvojilo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službeni vjesnik br. 92/23).

Na 27. sjednici održanoj 29. veljače 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 14/24).

Na 29. sjednici održanoj 29. svibnja 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 40/24).

Na 32. sjednici održanoj 26. rujna 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 76/24).

Na 35. sjednici održanoj 17. prosinca 2024.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo IV izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. (Službeni vjesnik br. 102/24).

II.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu obuhvaćalo je slijedeće radove i aktivnosti:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina

3.	Održavanje javne rasvjete

4.	Zimska služba

Realizacija Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim radovima i aktivnostima kako slijedi.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje nerazvrstanih cesta 		495.000,00		494.971,90

2. Održavanje javnih površina

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje javnih površina			723.000,00		722.999,43

3. Održavanja javne rasvjete

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi  na redovitom održavanju javne rasvjete na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje javne rasvjete 			85.000,00		84.151,61

4. Zimska služba

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi  na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Zimska služba				37.000,00		36.231,48

III.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

Plan u EUR		Realizacija u EUR

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			495.000,00		494.971,90

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				723.000,00		722.999,43

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				   85.000,00		   84.151,61

4. ZIMSKA SLUŽBA						   37.000,00		   36.231,48

UKUPNO:					           1.340.000,00	            1.338.354,42

IV.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku“ .

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz Izvješće o realizaciji

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za 2024. godinu

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) člankom 72. propisuje obvezu donošenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a člankom 74 propisuje obvezu podnošenja Izvješća o izvršenju Programa  predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu podnosi gradonačelnik odnosno općinski načelnik. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, te se objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Novske temeljem članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23) odlučuje o usvajanju izvješća o realizaciji programa.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu obuhvaćalo je slijedeće radove i aktivnosti:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina

3.	Održavanje javne rasvjete

4.	Zimska služba

U nastavku slijedi pojašnjenje po svakoj od navedenih radnji.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost je planirana u iznosu 495.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 494.971,90 EUR. Kroz ovu aktivnost se vrše radovi redovnog održavanja kao što su izrada kamene podloge, saniranje neravnina na makadamskim cestama, krpanje udarnih rupa, ugradnja i valjanje asfaltne mase, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, popravci na sustavu odvodnje s nerazvrstanih cesta, čišćenje jaraka, zamjena dotrajalih i uništenih ivičnjaka popravak pješačkih staza i sl.

Na području Grada Novske se održava 57 ulica ukupne dužine 38,79 km, a u prigradskim naseljima 59 nerazvrstana cesta ukupne dužine 44,29 km.

Gledano po mjesnim odborima struktura utroška sredstava je slijedeća:

-	MO Novska: Dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim površinama, ugradnja betonskih rubnjaka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, nabava, doprema i ugradnja  betonskih rigolica, strojno čišćenje odvodnih kanala jaraka – kanala uz cestu s profilnom korpom, nabava i postavljanje prometnih znakova, postavljanje slivničkih rešetki, popravak pješačkih staza, bojanje ograde na pješačkim mostovima i sl. u ukupnom iznosu od 257.024,65 eura.

- 	MO Bročice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema  i ugradnja prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 7.966,39 eura.

-	MO Rajić: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka-kanala, izrada bankina uz cestu, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada nosivog i habajućeg sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 44.009,29 eura.

-	MO Borovac: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema i ugradnja prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 2.589,98 eura.

-	MO Voćarica: Radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta, u ukupnom iznosu od 138,04 eura.

-	MO Sari Grabovac: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, razni betonski radovi u ukupnom iznosu od 4.195,26 eura.

-	MO Brestača: Nabava, doprema i ugradnja tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.931,66 eura.

-	MO Stara Subocka: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno čišćenje odvodnih kanala, nabava i doprema prometnih znakova te postavljanje istih, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 7.273,40 eura.

-	MO Roždanik: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka, strojno čišćenje odvodnih kanala, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 17.139,61 eura.

-	MO Jazavica: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju i radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale inferastrukture,  u iznosu od 2.457,93 eura.

-	MO Kozarice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema  i ugradnja prometnih znakova, izrada habajućeg sloja asfalta, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 20.290,62 eura.

-	MO Nova Subocka: Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju, strojno čišćenje odvodnih jaraka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 19.523,37 eura.

- 	MO Paklenica: Radovi strojem u režiji održavanja nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.671,04 eura.

-	MO Brezovac/Kričke: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupana asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka – kanala uz cestu, u ukupnom iznosu od 6.161,81 eura.

- 	MO Lovska: Krpanje  udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka, u ukupnom iznosu od 3.604,47 eura.

- Održavanje javnih površina

Aktivnost je planirana u iznosu od 723.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 722.999,43 EUR. Kroz ovu aktivnost  su se proveli slijedeći radovi:

- u naselju Novska : čišćenje 4.049.872  m2 ulica i pješačkih staza, strojno košenje 1.019.159 m2 zelenih površina, ručna košnja 305.650 m2 zelenih površina, priprema zemljišta, nabava i njega proljetnica i ljetnica 359 m2, orezano 2.805 m2 živica, pokošeno 1.977.214 m2 bankina, okrčeno 20.615 m2 šiblja te isto odveženo,1764 sati sakupljan otpad sa zelenih i drugih površina u gradu, orezivanje 649 krošnji drveća, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 139 sati, uklanjanje suhog i bolesnog drveća, priprema zemljišta i sjetva trave 910 m2, kićenje grada prigodom blagdana 738 sati, kao i ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Brestača: ručno je pokošeno 34.580 m2 zelenih površina, košenje uz bankine 14.850 m2, strojna košnja zelenih površina 25.000 m2, orezivanje 12 krošnji drveća, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 4 sati, te razni drugi nepredviđeni radovi po zahtjevu grada,

- U MO Bročice : čišćenje 156.800 m2 ulica i pješačkih staza, ručno je pokošeno 36.471 m2, košenje uz bankine 73.520 m2, strojna košnja zelenih površina 22.500 m2, rušenje drveća u posebnim uvjetima 6 kom, rezanje šiblja uz prometnice 4.571 m2, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 17 sati te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Stari Grabovac: ručno je pokošeno 20.820 m2,  a uz bankine 110.750 m2, rezanje šiblja uz prometnice 2.800 m2, uklanjanje suhog i bolesnog drveća 3 kom, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 4 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Paklenica: pokošeno 93.700 m2 bankina, ručno pokošeno 19.040 m2 zelenih površina, 3.700 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 3 sata te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- MO Voćarica: košenje 119.440 m2 bankina,  ručno pokošeno 15.300 m2 zelenih površina, 3.200 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 5 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Jazavica:, pokošeno 74.200 m2 bankina, strojno pokošeno 37.000 m2 zelenih površina, 300 m2 rezanja šiblja uz prometnice, ručno pokošeno 5.800 m2 zelenih površina, orezivanje 3 krošnje drveća, te ostali radovi po potrebi.

- MO Roždanik: pokošeno 76.210 m2 bankina, ručno je pokošeno 17.550 m2 zelenih površina, rušenje drveća u posebnim uvjetima 1 kom te ostali radovi po potrebi.

- MO Rajić: pokošeno 246.590 m2 bankina, a strojno 49.650 m2 zelenih površina, te ručno košenje površina 25.340 m2, 8 uklanjanja suhog i bolesnog drveća, 26.760 m2 rezanja šiblja uz prometnice, orezano 450 m2 živica, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 25 sati, te ostali radovi po potrebi kao i razni nepredviđeni radovi po zahtjevu Grada,

- MO Borovac: pokošeno 94.450 m2 bankina, ručno pokošeno 25.590 m2 zelenih površina, rezanje 2.600 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 5 sati, 2 uklanjanja suhog i bolesnog drveća,  te ostali potrebni radovi.

- MO Nova Subocka: ručno pokošeno 28.370 m2 zelenih površina, košnja 86.980 m2 uz bankine, 3 orezivanja krošnji drveća, te ostali radovi po potrebi.

- MO Stara Subocka: ručno pokošeno 132.430 m2 zelenih površina, košnja uz bankine 163.386 m2,  rezanje 5.400 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 8 sati, te ostali radovi po potrebi.

- MO Kozarice: pokošeno ručno 18.200 m2 zelenih površina, te uz bankine 14.800 m2, 3.050 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 9 sati te ostali radovi po potrebi.

3.	Održavanje javne rasvjete

Aktivnost je planirana u iznosu od 85.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 84.151,61 EUR. Kroz ovu aktivnost izvršena je zamjena 408 natrijevih žarulja , 313 prigušnica, 63  propaljivača, ugrađeno  je 4 kom Gamalux LVC-06E/70 w novih svjetiljki sa krakom za svjetiljku, 17 kom LED svjetiljki 43W/4000 K sa krakom za svjetiljku,zamijenjeno je 18 kom uklopnih satova sa luksomatom i sondom,ugrađeno je 3F dvotarifno brojilo, ugradnja 120 met. kabela PPOO/A 4x16 m2, rad kamiona s platformom i vozačem -47 sati, rad KV radnika  4 sata, izvršena je zamjena odnosno ugradnja kugli kandelabera – 9 kom.,led žarulja 15 W – 19 kom.,postavljeno drvenih jelovih stupova -2 kom.,postavljeno čeličnih stupova Tip KORS – 32 kom. strojnog kopanja i zatrpavanja – 95 met.,zamjena odnosno ugradanja niza sitnog inventara ( grla E27- 27 kom, kabela - 50 m, stezaljki - 26 kom, trake uzemljenja – 105 met., ) nužnog za funkcioniranje sustava javne rasvjete. U održavanje javne rasvjete  utrošeno je 367 radnih sati KV električara i usluge HEP-a od 78 radna sata zbog zamjene žarulja i podešavanja rada javne rasvjete na ukupno 78 OMM na području Grada Novske i prigradskih naselja.

Održavanje javne rasvjete na području Grada Novske i prigradskih naselja obavlja gradska tvrtka  Novokom d.o.o. Novska.

4.	Zimska služba

Aktivnost je planirana u iznosu od 37.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 36.231,48 EUR. Kroz ovu aktivnost financirano je čišćenje snijega , solenje ulica i cesta te dežurstva u 69 ulica i trgova u Gradu Novska u ukupnoj dužini od 32,5 km i  46  nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima Grada Novske u ukupnoj dužini od 33,23 km. Izvršeno je 8  izlazaka zbog soljenja prometnica u Gradu Novska i prigradskim naseljima. Također je izvršeno posipanje solju   7.956,00 m2 pješačkih staza i trgova u 8 navrata.  Ostale aktivnosti u radu zimske službe bila su dežurstva i to I stupanj 187 sati i II stupanj 41 sat dežurstva.

Pročelnik Upravnog odjela za

komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Mišo Tušek