KLASA:	363-01/25-01/14

URBROJ: 2176-4-01-25-1

Novska, 25. lipanj 2025.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik"  broj 8/21 i 13/23) , Gradsko vijeće Grada Novske na 1. sjednici održanoj 25. lipnja 2025. godine donijelo je

II. izmjene i dopune Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“  91/24, 21/25) u  članku 2., stavku 2. broj “ 8.666.109,00“ zamjenjuje se brojem “ 6.252.555,00“, te se u tablici izvora financiranje mijenjaju iznosi na sljedeći način:

| Izvor prihoda | EUR |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 828.533,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 811.083,00 |
| Pomoći | 720.487,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.435.500,00 |
| Namjenski prihodi | 2.456.952,00 |
| Ukupno: | 6.252.555,00 |

Članak 2.

U članku 3. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Prometnica i parkiralište Trg dr. Franje Tuđmana u Novskoj-tržnica | 6.902,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47 | 12.428,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj | 6.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica od autoceste do Poduzetničke zone Novska | 39.180,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja južnog odvojka I u PZN | 330.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska | 910.585 | Pomoći= 630.000,00 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 280.585,00 |
| Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice | 255.726,00 | Pomoći= 40.700,00 Namjenski primici= 215.026,00 |
| Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša | 156.250,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Kružni tok Tomislavova – Bl. A. Stepinca | 103.125,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Lovačka ul. u Rajiću - obnova | 66.820,00 | Opći prihodi i primici |
| Odvojak u Ul. Bl. A. Stepinca | 20.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Ul. kralja Zvonimira u Novskoj – izvanredno održavanje | 254.000,00 | Prihodi za posebne namjene= 254.000,00 |
| Parkiralište kod groblja Brestača | 96.198,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 2.257.214,00 |  |

Članak 3.

U članku 4. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Arhitektonsko-urbanistički natječaj Trg dr. Franje Tuđmana | 100.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga G. Szabe | 33.125,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga glagoljice | 33.180,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Grafičko oblikovanje prezentacijske lente | 6.582,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Glavni projekt nogostupa u Ul. Bl. A. Stepinca | 10.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |
| Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac | 483.158,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Uređenje dječjih igrališta | 84.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Nogostup Brestača – Nova Subocka | 498.870,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Nogostup u Ul. Bl. A. Stepinca | 100.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 1.348.915.00 |  |

Članak 4.

U članku 6. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica | 377.500,00 | Opći prihodi i primici |
| Održavanje mrtvačnica | 10.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Uređenje groblja | 17.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 404.500,00 |  |

Članak 5.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ .

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Osnova za izradu ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 67. ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članak 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23).

U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna.

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Radovi:

- Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se na iznos od 50.000,00 EUR.  Ovim projektom će se produžiti glavna prometnica i prateća infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Novska. Ovom izmjenom se osiguravaju sredstva za produbljenje kanala u koji će se ispuštati oborinska odvodnja (nije bilo predviđeno glavnim projektom).

- Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice

Sredstva za ovaj projekt povećavaju se za iznos od 174.226,00 EUR. Budući da se veći dio radova nego što je to bilo prvotno planirao prenio u 2025. godinu, nužno je ovo povečanje kako bi se uskladio plan s ugovorenim i do sad realiziranim iznosom.

- Rekonstrukcija ulica Samar brdo u Novskoj

Prvotno planirana sredstva u iznosu od 1.739.200,00 EUR se ukidaju u cijelosti, te će se planirati proračunom za 2026. godinu.

- Ulica kralja Zvonimira u Novskoj – pojačano održavanje

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se za 9.000,00 i sada iznose 254.000,00 EUR. Ovim povećanjem se osiguravaju sredstva za trošak stručnog nadzora na izvođenju radova (asfaltiranju).

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Radovi

- Pješačko-biciklistička staza Novska – Borovac

Sredstva za ovaj projekt se smanjuju na iznos od 483.158,00 EUR. U ovom iznosu su sadržana sredstva nužna za završetak I etape (St. Grabovac, Paklenica i Voćarica). Radovi na rekonstrukciji dijela pješačke staze u Osječkoj Ulici u Novskoj (od Lovačke ulice do St. Grabovca) se ukidaju, te će ih se planirati rebalansom za 2026. godinu.

- Uređenje dječjih igrališta

Sredstva planirana za uređenje dječjih igrališta se smanjuju na iznos od 84.000,00 EUR. Ovim sredstvima će se platiti uređenje dječjeg igrališta na Trgu Gjure Szabe u Novskoj.

- Nogostup Brestača – Nova Subocka

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se na iznos od 498.870,00 EUR. Radi se o povećanju od 77.370,00 EUR, te se ovim povećanjem usklađuje plan s pristiglim ponudama. Proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača radova, te se očekuje početak radova na izgradnji u ljetu 2025. godine.

- Uređenje Trga glagoljice u Novskoj

Sredstva planirana za ovaj projekt ukidaju se u cijelosti, te će se planirati u proračunu za 2026. godinu.

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Radovi

  - Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica

Sredstva za ovaj projekt se smanjuju na iznos od 377.500,00 EUR. Ovim smanjenjem se vrši usklađenje s pristiglim ponudama za izgradnju pristupne ceste, parkirališta i oproštajnog trga kod mrtvačnice u Voćarici.

Pročelnik:

Mišo Tušek. dipl.ing.geod.