KLASA:	363-01/25-01/22

URBROJ: 2176-4-01-25-1

Novska, 26. studeni 2025.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" Grada Novske broj 8/21, 13/23), Gradsko vijeće Grada Novske na 3. sjednici održanoj 26. studenog 2025. godine donijelo je

Program gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu utvrđuju se radnje i radovi  na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se planiraju provesti u 2026. godini, visina proračunskih sredstva koja su osigurana za njihovo izvršenje te izvori financiranja.

Članak 2.

Program obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- gradnju nerazvrstanih cesta

- gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- gradnju groblja i krematorija na grobljima

Ukupna sredstva za financiranje radnji i radova u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture osiguravaju se proračunu Grada Novske za 2026. godinu u iznosu od 1.490.462,00 EUR i to iz sljedećih izvora:

| Izvor prihoda | EUR |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 30.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 55.502,00 |
| Pomoći | 675.000,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 729.960,00 |
| Ukupno: | 1.490.462,00 |

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Gradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radnje i radove:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Prometnica i parkiralište Trg dr. Franje Tuđmana u Novskoj-tržnica | 6.902,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47 | 4.500,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj | 4.100,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska | 530.585,00 | Pomoći= 250.000,00 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 280.585,00 |
| Ukupno: | 546.087,00 |  |

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Članak 4.

Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila obuhvaća slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Arhitektonsko-urbanistički natječaj Trg dr. Franje Tuđmana | 100.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga G. Szabe – zona II | 24.375,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Radovi: |  |  |
| Uređenje Trga Gjure Szabe | 500.000,00 | Pomoći= 425.000,00 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 75.000,00 |
| Uređenje dječjih igrališta | 30.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Ukupno: | 654.375,00 |  |

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Članak 5.

Gradnja groblja i krematorija na grobljima obuhvaća slijedeće aktivnosti i radnje:

| Radnje/radovi | Planirani iznos EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica | 250.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Održavanje mrtvačnica | 20.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Uređenje groblja | 20.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 290.000,00 |  |

Članak 6.

Za ostvarivanje ovog programa zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske.

Članak 7.

Gradonačelnik Grada Novske  podnijet će  Gradskom vijeću Grada Novske izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, a izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Novske za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine i objaviti će se  u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Osnova za izradu ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 67. ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članak 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23).

Zakonom je definirano i objašnjeno što čini komunalnu infrastrukturu na slijedeći način:

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

(2) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

(3) Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(4) Javne garaže su podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je investitor odnosno vlasnik jedinica lokalne samouprave ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(5) Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

(6) Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

(7) Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(8) Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

(9) Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U skladu s Proračunom Grada Novske za 2026. godinu, ovaj Program obuhvaća sljedeće radnje i radove:

I. gradnju nerazvrstanih cesta

II. gradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

III. gradnju groblja i krematorija na grobljima

U nastavku slijedi pojašnjenje po svakoj od navedenih radnji.

- Gradnja nerazvrstanih cesta

- Projektna dokumentacija:

1. Prometnica i parkiralište Trg dr. Franje Tuđmana u Novskoj – tržnica

Temeljem ove projektne dokumentacije se planira gradnja prometnice s pripadajućim parkiralištima, te izmještanje garaža. Prometnica bi spojila prostor iza zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana kbr, 6, 7, 8 i 9 (prostor iza Borova, knjižare, VACOM-a i dr.) sa gradskom tržnicom. Projektiranje je već u tijeku i planirana sredstva su predviđena za trošak završetka projektne dokumentacije.

2. Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47.

Planiranim sredstvima će se završiti izrada projektne dokumentacije temeljem koje će se graditi novi ulaz u grad s državne ceste D47. Ulaz će biti spojen na kraj Radničke ulice. Ovim ulazom će se građanima zapadnog dijela grada Novske omogućiti brži i jednostavniji ulazak u grad, kao i izlazak na državnu cestu. Izrada projektne dokumentacije je već u podmakloj fazi, te su planirana sredstva predviđena za trošak završetka projektne dokumentacije.

3. Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj

Sredstvima planiranim kroz ovaj projekt će se platiti preostali trošak izrade projektne dokumentacije temeljem koje se planira graditi prometnicu koja polazi od Hotela Knopp, prolazi ispred Doma zdravlja, pokraj pravoslavnog groblja i spaja se na Mihanovićevu ulicu. Izrada projektne dokumentacije je započeta u 2022. godini i očekuje se završetak tijekom 2026. godine, te ishođenje građevinske dozvole. Uz prometnicu se planira izgraditi i parkirališta, te bi njenom izgradnjom bio riješen problem nedovoljnog broja parkirnih mjesta u ovom dijelu grada.

- Radovi:

1. Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska

Planirana sredstva su predviđena za završetak izgradnje centralne prometnice kroz zonu u dužini cca 300 metara, izgradnju južnog odvojka II u dužini cca 200 metara. Izgradnjom ovih prometnica bi se investitorima koji su u tom dijelu kupili građevne čestice omogućio prilaz na javnu prometnicu.

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- Projektna dokumentacija:

1. Arhitektonsko-urbanistički natječaj Trg dr. Franje Tuđmana

Ovim projektom se osiguravaju sredstva u 2026. godini za provedbu javnog natječaja kojim će se izabrati najbolje Idejno rješenje za rekonstrukciju Trga dr. Franje Tuđmana (prostor ispred gradske vijećnice, prostor oko fontane Ogrc). S prvoizabranim projektantom će se sklopiti ugovor za izradu glavnog projekta. Ovakav postupak definira Zakon o građenju kad se radi o lokacijama koje su od izuzetnog značaja za pojedinu sredinu, odnosno naselje.

2. Glavni projekt uređenja Trga Gjure Szabe – zona II

Ovim projektom se osiguravaju sredstva u 2026. godini za izradu glavnog projekta temeljem koga bi se izvelo uređenje parkovne površine kod INA benzinske pumpe u Novskoj . Postupak izrade projektne dokumentacije je već započet i očekuje se završetak u prvom kvartalu 2026. godine.

- Radovi:

1. Uređenje Trga Gjure Szabe u Novskoj

Sredstva u iznosu od 500.000,00 eura su planirana za početak radova na rekonstrukciji. Postupak izrade projektne dokumentacije je u završnoj fazi i očekuje se otvaranje javnog natječaja za sufinanciranje, te prijava na isti. Ukoliko se dobiju sredstva pomoći, radove na rekonstrukciji će se provesti tijekom 2026. i 2027. godine. Ovim radovima će se nanovo urediti pješačke zone, kolnici i prateća zelena infrastruktura, te će time ovaj dio grada dobiti novu vizuru i prostor ugodan za boravak.

5. Uređenje dječjih igrališta

Planiranim sredstvima će se izvršiti potrebne radove na dječjim igralištima (popravci potrgane i dotrajale opreme, ugradnja nove opreme) kako bi ona bila sigurna za upotrebu. Ovi radovi se obavljaju kontinuirano tijekom godine, s ciljem postizanja potrebne sigurnosti na igralištima. Radove nastaviti i u 2027. i 2028. godini.

III. Gradnja groblja i krematorija na grobljima

- Radovi:

1. Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica

Kapitalnim projektom planiraju se sredstva za završetak radova na izgradnji oproštajnog trga ispred mrtvačnice, pristupne ceste i parkirališta. U tijeku su radovi na izgradnji oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste.  Radove se planira završiti početkom proljeća 2026. godine, te izgrađene objekte pustiti na uporabu.

2. Održavanje mrtvačnica

Održavanje mrtvačnica podrazumijeva tekuće održavanje u smislu sitnih popravaka i sl., s ciljem zaštite objekta od propadanja i održavanje istog u uporabnom stanju Projekt se provodi kontinuirano svake godine, prema ukazanim potrebama.

3. Uređenje groblja

Ovaj tekući projekt obuhvaća održavanje i uređenje groblja. Održavanje groblja podrazumijeva košnju trave na grobljima, sadnju ukrasnog zelenila, izgradnju staza i sl. Namjera je nastaviti izgradnju centralnih staza na grobljima koja ju još nemaju, a postoji potreba za istom. Projekt se provodi kontinuirano svake godine, prema ukazanim potrebama.

Pročelnik:

Mišo Tušek. dipl.ing.geod.