KLASA:	363-01/25-01/28

URBROJ: 2176-4-01-25-1

Novska, 17. prosinac 2025.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik"  broj 8/21, 13/23) , Gradsko vijeće Grada Novske na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine donijelo je

III. izmjene Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“  91/24, 21/25) u  članku 2., stavku 2. broj “ 6.252.555,00“ zamjenjuje se brojem “ 2.599.649,00“, te se u tablici izvora financiranje mijenjaju iznosi na sljedeći način:

| Izvor prihoda | EUR |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 183.967,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 460.339,00 |
| Pomoći | 726.188,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.014.129,00 |
| Namjenski prihodi | 215.026,00 |
| Ukupno: | 2.599.649,00 |

Članak 2.

U članku 3. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47 | 7.928,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj | 1.900,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Prometnica od autoceste do Poduzetničke zone Novska | 39.180,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska | 790.585,00 | Pomoći= 630.000,00 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine= 160.585,00 |
| Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice | 215.026,00 | Namjenski primici |
| Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša | 176.152,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Kružni tok Tomislavova – Bl. A. Stepinca | 103.125,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Odvojak u Ul. Bl. A. Stepinca | 20.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Ul. kralja Zvonimira u Novskoj – izvanredno održavanje | 311.000,00 | Prihodi za posebne namjene= 264.600,00 Pomoći = 46.400,00 |
| Parkiralište kod groblja Brestača | 63.996,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 1.728.892,00 |  |

Članak 3.

U članku 4. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga G. Szabe | 33.125,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Izrada glavnog projekta uređenja Trga glagoljice | 33.180,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Grafičko oblikovanje prezentacijske lente | 6.582,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Glavni projekt nogostupa u Ul. Bl. A. Stepinca | 9.163,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Radovi: |  |  |
| Pješačko-biciklistička staza Novska - Borovac | 492.702,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Uređenje dječjih igrališta | 85.980,00 | Opći prihodi i primici= 36.192,00 Pomoći= 49.788,00 |
| Nogostup Brestača – Nova Subocka | 750,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
| Ukupno: | 661.482,00 |  |

Članak 4.

U članku 5. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos u EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija: |  |  |
| Izrada Plana rasvjete i Akcijskog plana rekonstrukcije rasvjete | 7.775,00 | Opći prihodi i primici |
| Ukupno: | 7.775,00 |  |

Članak 5.

U članku 6. mijenja se tablični prikaz radnji/radova,  te on sad glasi:

| Radnje/radovi | Planirani iznos EUR | Izvor prihoda |
| --- | --- | --- |
| Radovi: |  |  |
| Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica | 120.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Održavanje mrtvačnica | 14.500,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Uređenje groblja | 67.000,00 | Prihodi za posebne namjene |
| Ukupno: | 201.500,00 |  |

Članak 5.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ .

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Osnova za izradu ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu, članak 67. ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 I 32/20) i članak 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23).

U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna.

- Gradnja nerazvrstanih cesta

Projektna dokumentacija:

  - Prometnica i parkiralište Trg dr. Franje Tuđmana u Novskoj – tržnica

Sredstva se brišu u cijelosti jer neće biti troška u tekućoj godini. Projektiranje se nastavlja u 2026. godini.

  - Izgradnja ceste Radnička ul. u Novskoj – D47

Sredstva se smanjuju na realizaciju u tekućoj godini. Projektiranje se nastavlja u 2026. godini.

  - Prometnica Zagrebačka ul. – Mihanovićeva ul. u Novskoj

Sredstva se smanjuju na realizaciju u tekućoj godini. Projektiranje se nastavlja u 2026. godini.

Radovi:

- Izgradnja južnog odvojka I u PZN

Sredstva se brišu u cijelosti jer neće biti troška u tekućoj godini.

- Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska

Sredstva se smanjuju na realizaciju u tekućoj godini. Projekt se nastavlja u 2026. godini.

- Izgradnja prometnice od pristupne ceste sportskoj dvorani u Novskoj do Hercegovačke ulice

Sredstva se smanjuju na realizaciju u tekućoj godini. Projekt je u cijelosti završen.

- Kružni tok Tomislavova – A. G. Matoša

Sredstva se povećavaju za 19.902,00 EUR. Povećanje je posljedica vantroškovničkih radova prilikom izvođenja izgradnje kružnog toka.

- Lovačka ul. u Rajiću - obnova

Sredstva se ukidaju u cijelosti jer neće biti realizacije u tekućoj godini.

- Ulica kralja Zvonimira u Novskoj – pojačano održavanje

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se za 8.000,00 i sada iznose 311.000,00 EUR. Ovim povećanjem se osiguravaju sredstva za trošak dodatnih zahtjeva od strane investitora prilikom izvođenja radova.

- Parkiralište kod groblja Brestača

Sredstva se usklađuju sa stvarno realiziranim iznosom. Radovi su završeni u cijelosti.

- Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Projektna dokumentacija

  - Arhitektonsko-urbanistički natječaj Trg dr. Franje Tuđmana

Sredstva se ukidaju u cijelosti jer neće biti realizacije u tekućoj godini.

  - Glavni projekt nogostupa u Ul. Bl. A. Stepinca

Sredstva se smanjuju na stvarno realizirani iznos.

Radovi

- Pješačko-biciklistička staza Novska – Borovac

Sredstva se usklađuju sa stvarno realiziranim iznosom. Radovi su završeni u cijelosti na planiranoj dionici Stari Grabovac – Paklenica - Voćarica.

- Uređenje dječjih igrališta

Sredstva se usklađuju sa stvarno realiziranim iznosom. Radovi su završeni u cijelosti na izgradnji igrališta na Trgu Gjure Szabe u Novskoj.

- Nogostup Brestača – Nova Subocka

Sredstva za financiranje ovog projekta se smanjuju na trošak stručnog nadzora u tekućoj godini. Radova na izgradnji nije bilo.

- Nogostup u Ulici Bl. Alojzija Stepinca

Sredstva planirana za ovaj projekt ukidaju se u cijelosti, jer neće biti realizacije u tekućoj godini.

- Gradnja javne rasvjete

Projektna dokumentacija

  - Modernizacija javne rasvjete

Sredstva za radove na modernizaciji se ukidaju u cijelosti jer neće biti realizacije u tekućoj godini. Osiguravaju se samo sredstva za izradu Plana rasvjete i Akcijskog plana rekonstrukcije rasvjete (zakonom propisani dokumenti).

- Gradnja groblja i krematorija na grobljima

Radovi

  - Izgradnja oproštajnog trga, parkirališta i pristupne ceste - groblje Voćarica

Sredstva se usklađuju sa stvarno realiziranim iznosom. Radovi su u tijeku i nastavljaju se u 2026. godini.

  - Održavanje mrtvačnica

Sredstva se povećavaju za trošak izgradnje sanitarnog čvora na mrtvačnici u Kozaricama.

  - Uređenje groblja

Sredstva se povećavaju za iznos troška izrade ograde na groblju u Kozaricama i potpornog zida na groblju u Novskoj.

Pročelnik:

Mišo Tušek. dipl.ing.geod.