KLASA:	363-01/26-01/10

URBROJ: 2176-4-01-26-1

Novska, 24. lipanj 2026.

Prijedlog

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23), Gradsko vijeće Grada Novske na 7. sjednici održanoj 24. lipnja 2026. godine usvojilo je

Izvješće o realizaciji

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za 2025. godinu

I.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj  8/21, 13/23) Gradsko vijeće Grada Novske na 34. sjednici održanoj 21. studenog 2024. godine usvojilo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službeni vjesnik br. 92/23).

Na 37. sjednici održanoj 12. ožujka 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 21/25).

Na 1. sjednici održanoj 25. lipnja 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 44/25).

Na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2025.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. (Službeni vjesnik br. 106/25).

II.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu obuhvaćalo je slijedeće radove i aktivnosti:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina

3.	Održavanje javne rasvjete

4.	Zimska služba

Realizacija Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim radovima i aktivnostima kako slijedi.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje nerazvrstanih cesta 		658.000,00		625.003,65

2. Održavanje javnih površina

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje javnih površina			970.000,00		969.991,35

3. Održavanja javne rasvjete

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi  na redovitom održavanju javne rasvjete na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Održavanje javne rasvjete 			88.000,00		89.876,49

4. Zimska služba

Programom su bili  obuhvaćeni  radovi  na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osigurani su iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvođeni su sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

Plan u EUR		Realizacija u EUR

- Zimska služba				45.000,00		44.901,66

III.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

Plan u EUR		Realizacija u EUR

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			658.000,00		625.003,65

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				970.000,00		969.991,35

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				   88.000,00		   89.876,49

4. ZIMSKA SLUŽBA						   45.000,00		   44.901,66

UKUPNO:					           1.761.000,00	            1.729.773,15

IV.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Vulić

Obrazloženje uz Izvješće o realizaciji

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za 2025. godinu

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) člankom 72. propisuje obvezu donošenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a člankom 74 propisuje obvezu podnošenja Izvješća o izvršenju Programa  predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu podnosi gradonačelnik odnosno općinski načelnik. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, te se objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Novske temeljem članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21, 13/23) odlučuje o usvajanju izvješća o realizaciji programa.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu obuhvaćalo je slijedeće radove i aktivnosti:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina

3.	Održavanje javne rasvjete

4.	Zimska služba

U nastavku slijedi pojašnjenje po svakoj od navedenih radnji.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost je planirana u iznosu 658.800,00 EUR, a realizirana u iznosu od 625.003,65 EUR. Kroz ovu aktivnost se vrše radovi redovnog održavanja kao što su izrada kamene podloge, saniranje neravnina na makadamskim cestama, krpanje udarnih rupa, ugradnja i valjanje asfaltne mase, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, popravci na sustavu odvodnje s nerazvrstanih cesta, čišćenje jaraka, zamjena dotrajalih i uništenih ivičnjaka popravak pješačkih staza i sl.

Na području Grada Novske se održava 57 ulica ukupne dužine 38,79 km, a u prigradskim naseljima 59 nerazvrstana cesta ukupne dužine 44,29 km.

Gledano po mjesnim odborima struktura utroška sredstava je slijedeća:

-	MO Novska: Dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim površinama, ugradnja betonskih rubnjaka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, nabava, doprema i ugradnja  betonskih rigolica, strojno čišćenje odvodnih kanala jaraka – kanala uz cestu s profilnom korpom, nabava i postavljanje prometnih znakova, postavljanje slivničkih rešetki, popravak pješačkih staza, bojanje ograde na pješačkim mostovima i sl. u ukupnom iznosu od 157.998,45 eura.

- 	MO Bročice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju, popravak poklopca revizionog okna, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada habajućeg sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 50.334,88 eura.

-	MO Rajić: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, strojno čišćenje odvodnih jaraka-kanala, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova,  izrada bankina uz cestu, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada nosivog sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 65.993,20 eura.

-	MO Borovac: : Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema i ugradnja prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 3.022,08 eura.

-	MO Voćarica: Nabava, doprema  i razgrtanje tucanika grederom, betoniranje AB ploče iznad propusta, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta, izrada habajućeg sloja asfaltbetona, u ukupnom iznosu od 12.260,84 eura.

-	MO Sari Grabovac: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, razni betonski radovi u ukupnom iznosu od 3.746,05 eura.

-	MO Brestača: Nabava, doprema i ugradnja tucanika uz valjanje valjkom, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka, nabava i doprema prometnih znakova, izrada habajućeg sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 32.600,05 eura.

-	MO Stara Subocka: Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno čišćenje odvodnih kanala, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 21.942,83 eura.

-	MO Roždanik: Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno čišćenje odvodnih kanala, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada habajućeg sloja asfatlata, u ukupnom iznosu od 19.667,82 eura.

-	MO Jazavica: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, strojno skidanje humusa u sloju debljine 10-15 cm sa odvozom na deponiju i radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale inferastrukture, nabava, doprema i postavljanje proemtnih znakova, rezanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg sloja i izrada habajućeg sloja asfalta te izrada bankina,  u iznosu od 49.607,45 eura.

-	MO Kozarice: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, nabava, doprema  i ugradnja prometnih znakova, izrada habajućeg sloja asfalta, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, razni betonski radovi, u ukupnom iznosu od 3.006,57 eura.

-	MO Nova Subocka: Nabava, dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, strojno čišćenje odvodnih jaraka, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, izrada izravnavajućeg i habajućeg sloja asfalta, u ukupnom iznosu od 106.076,14 eura.

- 	MO Paklenica: Nabava, doprema i razgrtanje grederom, strojno čišćenje odvodnih jaraka – kanala uz cestu, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, radovi strojem u režiji održavanja nerazvrstanih cesta i ostale infrastrukture, u ukupnom iznosu od 6.957,65 eura.

-	MO Bair: Rezanje postojećeg asfalta, izrada izravnavajućeg asfaltnog sloja, izada habajućeg sloja te izrada bankina, u ukupnom iznosu od 46.025,02 eura.

-	MO Sigetac - Plesmo: Krpanje udarnih rupana asfaltnim kolnicima, nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova, radovi strojem u režiji na održavanju nerazvrstanih cesta, u ukupnom iznosu od 5.147,95 eura.

- 	MO Lovska: Nabava, doprema i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje, udarnih rupa na asfaltnim kolnicima, u ukupnom iznosu od 8.113,05 eura.

- Održavanje javnih površina

Aktivnost je planirana u iznosu od 970.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 969.991,35 EUR. Kroz ovu aktivnost  su se proveli slijedeći radovi:

- u naselju Novska : čišćenje 4.758.612  m2 ulica i pješačkih staza, strojno košenje 1.552.497 m2 zelenih površina, ručna košnja 474.675 m2 zelenih površina, priprema zemljišta, nabava i njega proljetnica i ljetnica 402 m2, 3.680 m2 živica, pokošeno 2.505.377 m2 bankina, okrčeno 53.870 m2 šiblja te isto odveženo,1750 sati sakupljan otpad sa zelenih i drugih površina u gradu, orezivanje 834 krošnji drveća, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 269 sati, uklanjanje suhog i bolesnog drveća, priprema zemljišta i sjetva trave 1475 m2, kićenje grada prigodom blagdana 1260 sati, kao i ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Brestača: ručno je pokošeno 38.100 m2 zelenih površina, košenje uz bankine 16.170 m2, strojna košnja zelenih površina 35.000 m2, rezanje šiblja uz prometnice 13.650 m2 , prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 37 sati, te razni drugi nepredviđeni radovi po zahtjevu grada,

- U MO Bročice : čišćenje 268.800 m2 ulica i pješačkih staza, ručno je pokošeno 66.520 m2, košenje uz bankine 105.000 m2, strojna košnja zelenih površina 37.500 m2, rušenje drveća u posebnim uvjetima 6 kom, rezanje šiblja uz prometnice 3.090 m2, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 18 sati te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- U MO Stari Grabovac: ručno je pokošeno 3.470 m2,  a uz bankine 120.900 m2, rezanje šiblja uz prometnice 30.240 m2, priprema zemljišta, nabava i njega proljetnica i ljetnica 57 m2, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 9 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Paklenica: pokošeno 95.200 m2 bankina, ručno pokošeno 23.710 m2 zelenih površina, 7.530 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 24 sata te ostale aktivnosti u skladu sa potrebama.

- MO Voćarica: košenje 126.980 m2 bankina,  ručno pokošeno 25.500 m2 zelenih površina, 5.600 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 15 sati te ostali radovi u skladu sa potrebama.

- MO Jazavica:, pokošeno 68.800 m2 bankina, strojno pokošeno 51.800 m2 zelenih površina, 9.220 m2 rezanja šiblja uz prometnice, ručno pokošeno 8.700 m2 zelenih površina, orezivanje 3 krošnje drveća, te ostali radovi po potrebi.

- MO Roždanik: pokošeno 51.750 m2 bankina, ručno je pokošeno 29.250 m2 zelenih površina, rušenje drveća u posebnim uvjetima 2 kom, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 19 sati te ostali radovi po potrebi.

- MO Rajić: pokošeno 208.350 m2 bankina, a strojno 56.250 m2 zelenih površina, te ručno košenje površina 41.190 m2, 30 uklanjanja suhog i bolesnog drveća, 32.725 m2 rezanja šiblja uz prometnice, orezano 915 m2 živica, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 36 sati, te ostali radovi po potrebi kao i razni nepredviđeni radovi po zahtjevu Grada,

- MO Borovac: pokošeno 95.450 m2 bankina, ručno pokošeno 38.450 m2 zelenih površina, rezanje 19.110 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe kamion sa kranom 5 sati, 7 uklanjanja suhog i bolesnog drveća,  te ostali potrebni radovi.

- MO Nova Subocka: ručno pokošeno 35.980 m2 zelenih površina, košnja 76.080 m2 uz bankine, rezanje 8.620 m2 šiblja uz prometnice, te ostali radovi po potrebi.

- MO Stara Subocka: ručno pokošeno 138.100 m2 zelenih površina, košnja uz bankine 171.690 m2,  rezanje 4.660 m2 šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 29 sati, te ostali radovi po potrebi.

- MO Kozarice: pokošeno ručno 21.700 m2 zelenih površina, te uz bankine 37.800 m2, 14.510 m2 rezanja šiblja uz prometnice, prijevoz za različite potrebe, kamion sa kranom 21 sati te ostali radovi po potrebi.

3.	Održavanje javne rasvjete

Aktivnost je planirana u iznosu od 88.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 89.876,49 EUR. Kroz ovu aktivnost izvršena je zamjena 393 natrijevih žarulja , 129 prigušnica, 20  propaljivača, ugrađeno  je: 1 kom svjetiljka LVC 06-70 NaV i 1 kom Gamalux LVC-06E/70w Na, 6 komada Gamalux LVC-06E/150w Na, krak za svjetiljku LVC 06/700mm – 3 komada, kabelski snop X00/A 2x16mm2 - 90 metara, stezaljka AlCu 6-35 mm2 – 37 komada, zamijenjeno je 14 kom uklopnih satova sa luksomatom i sondom.

Zamijenjeno je odnosno ugrađen je niz sitnog inventara (patrona 4NVO-00 25 A - 2 kom, stezaljka strujna A1 25-35 mm2 1 kom, stezaljka zatezna za za kućni priključak SKS 6 kom i stezaljka nosna za kućni priključak SKS 6 kom, ugradnja  met. kabela PPOO/A 4x25 mm2 – 41 met, PPOO 5x6 mm2 - 22 met, PPOO 3x1,5mm2 - 7met, kabelska spojnica kao Raychem za spajanje podzemnih kabela toploskupljajuće 25mm2 – 7 kom, gal štitnici - 20 kom, traka upozorenja za kabel -1,2 kg, cijev kabuflast fi 50 za zaštitu kabela – 61 met i traka FeZn 25x4 mm - 61 met, grla E-27 porculan 30 kom, grlo GOLIJATE E-40 - 2 kom, sjenilo emajlirano 200w - 1 kom, patrona DZ 10A – 3 kom) nužnog za funkcioniranje sustava javne rasvjete.

Rasvjetni stup KORS 4m – 3 kom, rasvjetni stup KORS 6m -4 kom, iskop rova za polaganje kabela 20 met strojno, zatrpavanje rova nakon polaganja kabela, gal štitnici i trake upozorenja 61 met, dobava i ugradnja pijeska za nasipavanje rova 1,7m3, izrada temelja rasvjetnog stupa visine do 6 m – 3 kom, postavljen jelov stub 8 m– 1 kom.  Rad kamiona s platformom i vozačem - 239 sati, rad KV električara 263 sata, rad VKV električara 339 sati, usluge HEP-a od 78 radna sata zbog zamjene žarulja i podešavanja rada javne rasvjete na ukupno 78 OMM na području Grada Novske i prigradskih naselja.

Izvršena je zamjena odnosno ugradnja kugli kandalabera – 3 kom, led žarulja 15 W – 19 kom, AVN F2 LED 18L70 R/S BPSW – 3 kom, razdjelnik MVL/1 sa osiguračem – 4 kom, NMH žarulja 400 w – 2 kom, LUXOMAT 1 kom, automatski osigurač 10A – 2 kom, Žarulja STP4P-40w – 5 kom, automatski osigurač 16A – 3 kom, LED reflektor fi 11 maxi 5xa 779116 folba 2- kom i LED reflektor fi 11 maxi 5xa 779116 volaa - 3 kom, led reflektor Grus M led – 2 kom, žarulja hql led 5400lm – 3 kom, LED reflektor 200w  - 6 kom, grebenasta sklopka  jednopolna – 1 kom, revizorno okno 40x40 – 3 kom, kabel PGP 3x2,5mm – 20 met, sklopnik 3p 4kw – 1 kom.

Održavanje javne rasvjete na području Grada Novske i prigradskih naselja obavlja gradska tvrtka  Novokom d.o.o. Novska.

4.	Zimska služba

Aktivnost je planirana u iznosu od 45.000,00 EUR, a realizirana u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. godine u iznosu od 44.901,66 EUR. Kroz ovu aktivnost financirano je čišćenje snijega , soljenje ulica i cesta te dežurstva u 69 ulica i trgova u Gradu Novska u ukupnoj dužini od 32,5 km i  46  nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima Grada Novske u ukupnoj dužini od 33,23 km. Izvršeno je 8  izlazaka zbog soljenja prometnica u Gradu Novska i prigradskim naseljima. Također je izvršeno posipanje solju 7.956,00 m2 pješačkih staza i trgova u 8 navrata.  Ostale aktivnosti u radu zimske službe bila su dežurstva i to I stupanj 343 sati i II stupanj 27 sat dežurstva.

Pročelnik Upravnog odjela za

komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Mišo Tušek